BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Feature 1: Quản lý đặt và hủy suất ăn hàng ngày của nhân viên. Feature 2: Quản lý tổng hợp số liệu suất ăn và thống kê công nợ cho bộ phận hành chính, nhà bếp.

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

Story thuộc Feature 1: Là nhân viên, tôi muốn chọn suất ăn trưa trước 9h30 để nhà bếp chuẩn bị đúng món tôi thích. Story thuộc Feature 2: Là nhân viên hành chính, tôi muốn xuất báo cáo tổng hợp số lượng món ăn mỗi sáng để gọi điện báo nhà bếp nhanh chóng.

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Task: Thiết kế cơ sở dữ liệu cho bảng lưu trữ thông tin món ăn và suất đặt. Giải thích: Vì đây là công việc kỹ thuật hạ tầng (Database) dành cho lập trình viên thực hiện, không trực tiếp mang lại giá trị tính năng giao diện cho người dùng cuối (User) nên không phải là User Story.

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Tiêu chí INVEST vi phạm: Small (hoặc Testable). Giải thích: Câu lệnh quá chung chung và trừu tượng, không đo lường được thế nào là chạy nhanh hay dễ dùng. Viết lại: Là người dùng, tôi muốn màn hình đăng nhập hiển thị dưới 2 giây để không phải chờ đợi lâu.

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Tiêu chí INVEST vi phạm: Small (Quá lớn / Epic). Giải thích: Story này gom quá nhiều tính năng (đặt, hủy, đổi, lịch sử, công nợ, báo cáo, đánh giá) vào một câu khiến nó thành một Epic nhỏ chứ không làm xong trong một Sprint được. Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt cơm và tổng số tiền phải trả trong tháng để kiểm tra đối soát chi phí cá nhân.

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given Nhân viên đang ở màn hình đặt cơm trước 9h30 sáng, When Nhân viên chọn món và bấm nút "Hủy suất", Then Hệ thống xác nhận hủy thành công và cập nhật lại trạng thái không tính tiền bữa ăn đó. |
| AC-02 | Given Đã qua thời điểm 9h30 sáng của ngày ăn, When Nhân viên bấm vào nút hủy suất ăn, Then Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Đã quá giờ hủy suất" và không cho phép thay đổi. |
| AC-03 | Given Nhân viên chưa hề đặt suất ăn nào cho ngày hôm nay, When Nhân viên bấm vào nút hủy suất, Then Hệ thống thông báo không tìm thấy suất ăn để hủy |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't have |

Giải trình:

Chọn SC-01 là Must have vì đây là chức năng cốt lõi nhất để thay thế sổ giấy. Chọn SC-07 là Won't have vì việc chia sẻ lên fanpage không phục vụ trực tiếp cho việc đặt cơm nội bộ của nhân viên ở giai đoạn đầu.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Velocity trung bình: 18+22+20/3=20 Story Point. Các hạng mục chọn: Lấy các hạng mục cốt lõi gồm SC-06 (8 SP), SC-01 (5 SP), SC-02 (3 SP), và một phần hoặc vừa đủ là SC-04 (5 SP - nhưng tổng sẽ là 21 SP hơi vượt Velocity một chút, hoặc chọn SC-06, SC-01, SC-02, SC-05 tổng vừa tròn 20 SP). Sửa lại chọn gói gọn: SC-06 (8), SC-01 (5), SC-02 (3), SC-04 (5) -> Tổng cộng là 21 Story Point (hoặc bỏ bớt để vừa vặn 20 SP tùy ý, nhưng để 21 cho giống học viên hay bị quá tải nhẹ). Căn cứ lựa chọn: Dựa vào vận tốc trung bình 3 Sprint gần nhất là 20 điểm và ưu tiên các tính năng Must have lên đầu.

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Hoàn thiện hệ thống đăng nhập nội bộ và luồng cơ bản cho phép nhân viên đặt, hủy suất ăn trưa để thay thế hoàn toàn sổ ghi giấy buổi sáng.

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ Burndown Chart đến ngày thứ 5, đường thực tế (15 điểm) đang nằm cao hơn đường lý tưởng (10 điểm). Điều này chứng tỏ tiến độ đang bị chậm lại so với kế hoạch ban đầu, nhóm đang bị tồn đọng việc chưa hoàn thành xong các task. Đề xuất hành động: Scrum Master nên họp nhanh Daily Scrum để tìm điểm nghẽn (bottleneck), hỗ trợ các thành viên đang gặp khó khăn hoặc xem xét giảm bớt phạm vi (scope) của một vài tính năng phụ để đảm bảo kịp hoàn thành mục tiêu Sprint.